计算机与信息工程学院（软件学院）2022级毕业设计（论文）中期检查报告

| 学生姓名 | 周殿波 | 班级 | 软件22-1班 | 学号 | 2022024763 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导师姓名 | 高辉 | 职称 | 讲师 | 地点 | 校内 √ 校外 □ |
| 题 目 | 基于C++高并发架构与语言大模型的交互系统的开发 |  |  |  |  |
| 一、学生设计（论文）工作总结 对照开题报告中的时间进程，截至目前已基本完成中期阶段的主要任务，整体进度与开题计划基本一致。 1. 已完成毕业设计说明书前三章的撰写与修改，包括第1章绪论、第2章相关技术与理论基础、第3章系统需求分析。其中，绪论部分补充了研究背景、国内外研究现状、研究内容与论文结构；相关技术部分完善了 C++ 高性能网络编程、Reactor、Epoll、线程池、FastAPI、MySQL、跨语言通信等理论内容；需求分析部分补充了功能需求、非功能需求、可行性分析、系统角色、业务流程、用例描述以及数据与接口需求分析。 2. 已初步完成系统总体架构设计，明确采用“前端页面 + C++ 高并发接入层 + Python FastAPI 智能服务层 + MySQL 数据层”的分层结构，并形成了统一的接口和端口约定。 3. 已完成项目代码主骨架搭建，前端页面、Python 服务、数据库脚本、C++ 网关骨架、运行脚本、跨环境文档等内容已经建立，系统主链路具备进一步联调和测试的基础。 4. 已完成部分核心功能实现与验证，包括登录、智能问答、历史记录、管理员概览、日志与配置接口等，并补充了健康检查、运行时配置和跨环境验证脚本。 5. 当前存在的主要问题为：WSL 与 Windows 主机之间的网络访问行为存在差异，导致 C++ 网关跨环境联调过程中需要进一步区分本机回环、主机地址和 WSL 本地部署路径。针对该问题，已通过补充 WSL 本地 API 联调脚本、环境变量配置和运行文档的方式进行修正，并为后续完整压测与截图采集做好准备。 6. 下一阶段计划继续完成第4章至第6章内容，重点推进系统总体设计细化、详细实现说明、系统测试与结果分析，同时继续完善 WSL/Linux 下的真实联调验证、图表绘制、测试数据整理和答辩材料准备。 总体来看，当前已按时间进程完成毕业设计中期阶段应完成的论文写作与系统开发任务，具备继续完成后续设计、说明书完善和按时参加答辩的条件。 学生本人（签字）： 2026年5月6日 |  |  |  |  |  |
| 二、指导教师自查情况及结论说明 该生能够按照开题报告中的计划推进毕业设计工作，目前已完成课题前三章内容的系统撰写和较大幅度的修改完善，论文结构基本符合中期检查要求。系统实现方面，已完成总体架构方案确定、主要功能模块拆分、项目代码骨架搭建以及部分核心接口联调，阶段性成果较为明确。 在设计推进过程中，学生能够主动分析并解决跨环境联调、系统配置、文档组织等问题，表现出较强的独立思考与工程实现能力。当前仍需在后续阶段继续加强系统详细实现说明、图表绘制、测试数据整理以及最终论文规范化表达，但总体进度正常，可控性较好。 综合判断，该生已按进度完成中期阶段相应任务，具备继续完成毕业设计后续内容并按时参加答辩的条件。 指导教师（签字）： 2026年5月7日 |  |  |  |  |  |
| 三、检查小组意见及结论 该课题选题符合软件工程与计算机专业培养目标，具有较好的工程实践价值。学生中期阶段已完成前三章撰写，并在需求分析、技术路线和系统架构方面形成了较完整的思路；同时已具备较明确的项目实现基础。建议后续继续加强图表规范性、测试结果分析和论文格式细节，进一步完善系统联调与实验数据支撑。 评价结论：优 □ 良 √ 一般 □ 较差 □ 很差 □ 检查小组组长（签字）： 2026年5月8日 |  |  |  |  |  |

注：请在评价结论右边的方框中画“√”号，此表一式一份，由检查小组（专业）统一上交到学院资料室。